NO:ZB-2023-41

2#教学楼墙地砖、石材铺贴社会面报价表

各投标单位：

因学校建设需要，向对2#教学楼墙地砖、石材铺贴工程对外公开招标，基本要求如下：

一、要求及注意事项

1.此工程的墙地砖、石材、水泥、中砂材料均为甲供材料，劳务进行分包。

2.此项工程无预付款；工程完工验收后于2023年9月30日前支付至97%，3%为质保金，质保2年。

3.工期：50天。确定进场施工之日起计算。

4.本工程含铺贴人工费、加工费、上料费、税务，以及安全文明施工费等一切费用。

二、报价：

2#教学楼墙地砖、石材铺贴劳务费用报价表

| 序号 | 项目 | 规格名称 | 技术要求 | 数量 （㎡） | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼地面 地板砖 | 300×300防滑地砖 | 陕09J01地29 | 280 |  |  |
| 2 |  | 800×800地板砖 | 陕09J01地28、楼39 | 5800 |  |  |
| 3 |  | 80×800踢脚线 | 陕09J01楼39 | 3100 |  |  |
| 4 | 楼梯间地砖 | 310×800、150×800 | 陕09J01楼39 | 280 |  |  |
| 5 | 墙面砖 | 300×600 | 陕09J01内112 | 850 |  |  |
| 6 | 花岗岩室外台阶、坡道 | 600×300×25 600×300×30（台阶） 600×120×25（台阶） | 陕09J01台5 陕09J01坡1 | 85 |  |  |
| 7 | 合计 |  |

三、报送要求及联系人：

报价单于2023年  2  月  10  日中午12:00前密封送至西安高新科技职业学院建设办-招标办公室。

投标联系人：朱萌（18191079221）、陈生利（18706881608）

技术联系人：边工（13572917353）、蒋工（13891985685）

西安高新科技职业学院

招  标 办

2023年    月    日